S1 产销协同模块

蓝图设计方案

Ai-DOP智慧运营管理系统

版本：V2.2    日期：2026年6月9日    作者：智造易项目组

版本记录

| 日期 | 姓名 | 版本 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/06/08 | 智造易项目组 | V1.0 |  |
| 2026/06/09 | 智造易项目组 | V2.2 |  |

目录

1  总体业务方案	7

1.1  目标和宗旨	7

1.2  总体业务流程图	7

1.3  方案设计	7

2  订单评审管理(FUNC-S1-003)	8

2.1  目标/宗旨	8

2.2  业务流程图	8

2.3  业务流程说明	8

2.4  业务流程规则	9

2.5  权限管理需求	9

2.6  系统接口集成	9

2.7  报表需求	9

3  订单交付管理(FUNC-S1-004)	9

3.1  目标/宗旨	9

3.2  业务流程图	10

3.3  业务流程说明	10

3.4  业务流程规则	10

3.5  权限管理需求	11

3.6  系统接口集成	11

3.7  报表需求	11

4  订单发货管理(FUNC-S1-005)	12

4.1  目标/宗旨	12

4.2  业务流程图	12

4.3  业务流程说明	12

4.4  业务流程规则	13

4.5  权限管理需求	13

4.6  系统接口集成	13

4.7  报表需求	13

5  工单下达(FUNC-S1-006)	14

5.1  目标/宗旨	14

5.2  业务流程图	14

5.3  业务流程说明	14

5.4  业务流程规则	15

5.5  权限管理需求	15

5.6  系统接口集成	15

5.7  报表需求	15

6  计划联动看板(FUNC-S1-007)	16

6.1  目标/宗旨	16

6.2  业务流程图	16

6.3  业务流程说明	16

6.4  业务流程规则	16

6.5  权限管理需求	17

6.6  系统接口集成	17

6.7  报表需求	17

7  需求明细核验(FUNC-S1-008)	18

7.1  目标/宗旨	18

7.2  业务流程图	18

7.3  业务流程说明	18

7.4  业务流程规则	18

7.5  权限管理需求	19

7.6  系统接口集成	19

7.7  报表需求	19

8  产销协同看板(FUNC-S1-009)	20

8.1  目标/宗旨	20

8.2  业务流程图	20

8.3  业务流程说明	20

8.4  业务流程规则	21

8.5  权限管理需求	21

8.6  系统接口集成	21

8.7  报表需求	21

1  总体业务方案

1.1  目标和宗旨

指导销售订单从接收→评审→排产→采购→生产→发运的全流程在线化监控管理。

通过KPI指标体系驱动业务流程持续改善。

1.2  总体业务流程图

产销协同模块覆盖从"产品设计"到"成品发运"的订单履约全链路，下图展示了主线流程（订单履约链）：

1.3  方案设计

产销协同模块覆盖以下核心功能模块：

订单评审管理：销售订单的管理、交期评估与确认；订单变更审批流

订单交付管理：全链路追踪，从订单信息到成品发运的全链路可视化

订单发货管理：发货计划、成品发运的在线管理

需求明细核验：BOM需求展开的在线查看

工单下达：生产工单的物料齐套检查、MRP同步与逐单下达

产销协同看板：L1/L2/L3/L4多层级KPI可视化监控

数据层面，本模块采用数据对接服务分层架构，业务运行数据通过定时任务同步到中台，前端页面和看板使用中台数据展示。

2  订单评审管理(FUNC-S1-003)

2.1  目标/宗旨

实现销售订单的在线录入、查询、编辑和删除操作。

对无法被成品库存直接满足的订单进行交期评审，给出预计交付日期。

对和客户确认过交期的订单信息进行交期确认，生成对应的生产工单和采购单。

支持订单变更管理，变更记录可追溯，变更时通过审批流管控。

2.2  业务流程图

流程路径：订单信息录入 → 订单评审（交期评估） → 交期确认 → 如需变更则发起变更审批流。

2.3  业务流程说明

| 编号 | 活动名称 | 执行角色 | 活动描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 订单列表查询 | 销售/计划员 | 通过订单号、客户、日期范围等条件筛选查询订单 | 查询条件 | 订单列表 |
| 20 | 订单新增保存 | 销售/计划员 | 录入销售订单基本信息（客户、物料、数量、交期等） | 销售需求 | 待评审订单 |
| 30 | 订单评审/交期评估 | 计划员 | 系统根据成品库存、在制工单、物料齐套约束给出预计交期 | 订单信息 | 建议交期 |
| 40 | 交期确认 | 计划员 | 确认交期结果，生成生产工单和采购单 | 建议交期 | 已确认订单 |
| 50 | 订单变更（审批流） | 销售/计划员→审批人 | 交期确认后如需修改订单，发起变更申请，走审批流；变更记录自动归档并累加次数 | 变更需求 | 变更记录/审批流 |

2.4  业务流程规则

| 序列号 | 业务情形 | 描述/方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生成建议齐套交期 | 根据资源检查结果为每个订单行均生成一个建议交期 |
| 2 | 销售订单交期确认 | 销售订单生成关联生产指令和要货令信息 |
| 3 | 订单评审关键数据 | 销售订单数据、成品库存数据、建议交付时间、在制品库存数据 |

2.5  权限管理需求

| 序号 | 岗位名称 | 对应系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售/客服专员 | 查看订单列表；新建/编辑/删除订单；发起变更申请 |
| 2 | 计划工程师 | 查看订单列表；执行订单评审和交期确认操作 |
| 3 | 审批人 | 审核订单变更申请（仅变更场景触发） |

2.6  系统接口集成

| 序号 | 接口名称 | 接口说明 | 频次及触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售订单同步 | 通过定时任务同步销售订单到中台 | 定时（日） |
| 2 | 交期确认接口 | 调用外部交期确认接口 | 手动触发 |
| 3 | 订单评审接口 | 调用外部订单评审接口 | 手动触发 |

2.7  报表需求

| 序号 | 名称 | 描述 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |

3  订单交付管理(FUNC-S1-004)

3.1  目标/宗旨

以订单行展开展示每笔订单的交付状态。

实现从"订单接收"到"成品发运"的全链路履约追踪。

3.2  业务流程图

流程路径：订单交付列表 → 多条件筛选 → 点击订单行 → 8Tab全景追踪（订单信息→评审→排程→物料需求→采购→备料→生产→入库发运）。

3.3  业务流程说明

| 编号 | 活动名称 | 执行角色 | 活动描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 交付列表查询 | 计划员/物流 | 通过订单号、客户、交付状态、日期范围等条件筛选 | 筛选条件 | 交付列表数据 |
| 20 | 进入交付详情 | 计划员/物流 | 点击交付列表中的订单行，进入全链路追踪页面 | 订单行 | 交付详情 |

3.4  业务流程规则

| 序列号 | 业务情形 | 描述/方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 订单执行状态监控 | DOP自动采集并展示销售订单行执行过程： - 订单基本信息 & 订单交付时间 - 订单交付状态 - 库存充足为实际库存状态 - 库存不足展示生产指令执行状态 - 生产指令执行状态可以展开到每个关联生产指令生产进度 - 订单执行过程包含：生产指令开工、生产指令入库、销售订单齐套 - 每个订单执行过程均有目标时间和实际时间 当销售订单行各阶段实际执行时间大于销售订单目标时间时，DOP自动发送系统推送信息给相关人员 |

3.5  权限管理需求

| 序号 | 岗位名称 | 对应系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划工程师 | 查看交付列表和详情；筛选和排序操作 |

3.6  系统接口集成

| 序号 | 接口名称 | 接口说明 | 频次及触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |

3.7  报表需求

| 序号 | 名称 | 描述 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |

4  订单发货管理(FUNC-S1-005)

4.1  目标/宗旨

实现订单发货单的线上录入、查询、编辑和删除管理。

通过销售单号关联，将发货单与销售订单联动。

4.2  业务流程图

流程路径：发货计划制定 → 发货单新建 → 选择销售单号 → 填写发货信息 → 保存发货单 → 数据进入MDP中台。

4.3  业务流程说明

| 编号 | 活动名称 | 执行角色 | 活动描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 发货单列表查询 | 销售人员 | 通过发货单号、销售单号、客户、日期范围筛选 | 查询条件 | 发货单列表 |
| 20 | 新建发货单 | 销售人员 | 选择销售单号（下拉搜索），选择客户，填写发货信息 | 销售订单 | 发货单 |
| 30 | 发货明细行管理 | 销售人员 | 在明细子表中新增行，填写物料、数量、批次等信息 | 发货单 | 发货明细 |
| 50 | 数据同步中台 | 系统(MDP) | 发货计划和ASN数据定时同步 | 运行时表 | 中台宽表 |

4.4  业务流程规则

| 序列号 | 业务情形 | 描述/方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发货单号自动生成 | 保存时自动生成，格式为SH+日期+流水号 |
| 2 | 已发货不可删除 | 已发货的发货单不可删除，防止数据丢失 |
| 3 | 发货数量回写 | 订单实际发货后回写已发数量并关闭发货单 |

4.5  权限管理需求

| 序号 | 岗位名称 | 对应系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 销售人员 | 新建/编辑/删除发货单 |

4.6  系统接口集成

| 序号 | 接口名称 | 接口说明 | 频次及触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发货数据同步 | 定时任务同步至数据对接服务 | 定时（日） |

4.7  报表需求

| 序号 | 名称 | 描述 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |

5  工单下达(FUNC-S1-006)

5.1  目标/宗旨

实现生产工单下达的线上操作，物料齐套检查和物料需求同步由系统计算且数据生成。

5.2  业务流程图

流程路径：工单列表 → 物料齐套检查→ 生成物料需求→ 点击单行[工单下达]按钮 → 下达信息确认 → 工单状态变更 → MES可见。

5.3  业务流程说明

| 编号 | 活动名称 | 执行角色 | 活动描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 工单列表查询 | 计划员/调度 | 通过工单号、物料编码、开工日期、状态筛选 | 查询条件 | 工单列表 |
| 20 | 物料齐套检查 | 计划员/调度 | 点击工具栏"物料齐套检查"按钮，调用外部资源审查服务检查各工单物料齐套状态 | 工单列表 | 齐套状态列更新 |
| 30 | 生成物料需求 | 计划员/调度 | 点击工具栏"生成物料需求"按钮，同步生成物料需求计划 | 工单列表 | 物料需求计划生成 |
| 40 | 工单下达 | 计划员/调度 | 点击单行操作列"工单下达"按钮，弹出下达表单填写开工日期和生产批号，确认后工单状态变更为"已下达" | 单行工单 | 已下达工单 |

5.4  业务流程规则

| 序列号 | 业务情形 | 描述/方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工单状态 | 初始→下达→投产/暂停→完工→关闭；下达前状态为"初始" |
| 4 | 物料齐套检查 | 下达前须先通过工具栏"物料齐套检查"确认物料准备状态；调用外部资源审查服务 |
| 5 | 物料需求同步 | 下达前需按需通过工具栏"生成物料需求"同步生成MRP物料需求计划 |
| 6 | 下达后 | 下达后MES系统可见， |
| 7 | 工单编码 | 工单号由系统自动生成，编码规则为M5+8位流水号 |

5.5  权限管理需求

| 序号 | 岗位名称 | 对应系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划员/调度 | 查看工单列表；执行工单下达操作；跟踪工单状态 |

5.6  系统接口集成

| 序号 | 接口名称 | 接口说明 | 频次及触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 物料齐套检查 | 外部物料齐套检查接口 | 手动触发（工具栏） |
| 3 | 生成物料需求 | 外部生成物料需求接口 | 手动触发（工具栏） |
| 4 | 工单下达操作 | 外部工单下达接口 | 手动触发（逐行下达） |

5.7  报表需求

| 序号 | 名称 | 描述 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |

6  计划联动看板(FUNC-S1-007)

6.1  目标/宗旨

实现销售订单、生产计划、采购执行、成品发运等业务数据的联动整合，计划和执行有偏差时可进行预警，且偏差时长可配置。

6.2  业务流程图

流程路径：计划联动列表 → 查看联动状态 → 点击刷新按钮 → 数据联动更新 → 返回最新联动结果和偏差预警状态。

6.3  业务流程说明

| 编号 | 活动名称 | 执行角色 | 活动描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 查看联动列表 | 计划员 | 查看各业务对象的联动状态 | — | 联动列表 |
| 20 | 手动刷新 | 计划员 | 点击刷新按钮，触发全量同步转换 | 刷新请求 | 最新联动数据 |
| 40 | 查看联动结果 | 计划员 | 刷新完成后查看最新的联动达成率和数据一致性状态 | MDP结果 | 联动报告 |

6.4  业务流程规则

| 序列号 | 业务情形 | 描述/方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刷新方式 | 支持手动触发；未来可扩展定时执行 |

6.5  权限管理需求

| 序号 | 岗位名称 | 对应系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划工程师 | 查看联动列表；执行手动刷新操作；查看联动KPI |

6.6  系统接口集成

| 序号 | 接口名称 | 接口说明 | 频次及触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |

6.7  报表需求

| 序号 | 名称 | 描述 | 方案 |
| --- | --- | --- | --- |

7  需求明细核验(FUNC-S1-008)

7.1  目标/宗旨

展示销售订单的BOM需求展开结果。

帮助计划人员确认物料需求数量和到货时间的准确性。

7.2  业务流程图

流程路径：需求核验列表 → 多条件筛选 → 查看核验结果 → 核验结果同步展示。

7.3  业务流程说明

| 编号 | 活动名称 | 执行角色 | 活动描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 核验列表查询 | 计划员 | 通过订单号、物料编码、核验状态等条件筛选 | 筛选条件 | 核验列表 |
| 20 | 查看核验明细 | 计划员 | 查看订单行的BOM需求展开、库存占用、缺料分析和替代料信息 | 核验结果 | 需求明细 |

7.4  业务流程规则

| 序列号 | 业务情形 | 描述/方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核验内容 | 物料编码、BOM编码、需求数量、缺料数量、替代料方案、满足时间等 |

7.5  权限管理需求

| 序号 | 岗位名称 | 对应系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划工程师 | 查看需求核验列表；筛选和排序操作 |

7.6  系统接口集成

| 序号 | 接口名称 | 接口说明 | 频次及触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |

7.7  报表需求

无

8  产销协同看板(FUNC-S1-009)

8.1  目标/宗旨

为管理层和业务人员提供S1模块的核心KPI可视化看板。

通过L1/L2/L3/L4多层级指标全面监控产销协同健康度。

支持按客户维度筛选，灵活下钻分析。

8.2  业务流程图

流程路径：产销协同看板入口 → L1核心指标卡片 → 趋势图表 → 客户筛选 → 指标下钻 → L2/L3/L4分解指标。

8.3  业务流程说明

| 编号 | 活动名称 | 执行角色 | 活动描述 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 查看看板 | 管理层/计划员 | 进入S1产销协同看板，观察L1核心指标卡片 | — | L1指标展示 |
| 20 | 客户筛选 | 管理层/计划员 | 选择客户维度，看板数据按客户过滤刷新 | 客户选择 | 筛选后数据 |
| 30 | 指标下钻 | 管理层/计划员 | 点击指标卡片下钻查看L2分解指标详情 | L1指标 | L2指标详情 |
| 40 | 趋势分析 | 管理层/计划员 | 查看指标周期趋势图表，分析变化规律 | 历史数据 | 趋势图表 |

8.4  业务流程规则

| 序列号 | 业务情形 | 描述/方案 |
| --- | --- | --- |
| 2 | L1核心指标 | 订单及时交付率、订单交付周期、订单评审完成率、成品库存周转天数 |
| 3 | L2分解指标 | 合同评审、产品设计、交期评审、发货联动 |
| 4 | L3/L4节点指标 | 合同评审各审批节点的周期和通过率 |

8.5  权限管理需求

| 序号 | 岗位名称 | 对应系统权限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理层 | 查看S1看板全部指标 |
| 2 | 计划工程师 | 查看S1看板；按客户维度筛选分析 |
| 3 | 销售/商务 | 查看S1看板（本部门相关指标） |

8.6  系统接口集成

| 序号 | 接口名称 | 接口说明 | 频次及触发方式 |
| --- | --- | --- | --- |

8.7  报表需求

无